京建发[2016]375号附件1

建筑节能与建筑材料使用管理专项检查

工作方案

为落实《民用建筑节能条例》、《北京市民用建筑节能管理办法》、《北京市建设工程质量条例》等相关要求，做好我市建筑节能与建筑材料使用管理专项检查工作，特编制本工作方案。

一、组织实施

建筑节能与建筑材料使用管理专项检查分为市区联合检查及施工集团系统检查两部分。

（一）市区联合检查。由市住房城乡建设委建筑节能建材办与市建设工程房屋管理监察执法大队、市建设工程安全质量监督总站、各区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区建设局组成联合检查组，抽查各区在施工程项目。

（二）施工集团系统检查。由市住房城乡建设委建筑节能建材办抽查各施工集团在施工程项目。

二、检查时间

市区联合检查为2016年11月2日至11月15日期间，施工集团系统检查为2016年11月16日至11月28日期间.具体安排详见附件。

三、检查内容

（一）建筑节能

1.《建筑节能工程施工质量验收规范》、《北京市居住建筑节能设计标准》、《北京市公共建筑节能设计标准》及相关标准贯彻实施情况。

2.《北京市民用建筑节能管理办法》（北京市人民政府令第256号）贯彻落实情况。

3.《北京市太阳能热水系统城镇建筑应用管理办法》（京建法[2012]3号）贯彻落实情况。

4.《民用建筑节能信息公示办法》（京建材[2008]725号）贯彻实施情况。

5.建筑节能工程材料抽查。本次抽检重点为保温系统、建筑门窗、太阳能热水系统集热器等。

（二）建筑材料使用管理

1. 《关于加强建设工程材料和设备采购备案工作的通知》（京建法〔2011〕19号）政策执行情况。

2.《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2014年版）>的通知》（京建发〔2015〕86 号）及国家相关“禁限”使用产品相关政策执行情况。

3.《关于印发<北京市施工现场材料管理工作导则（试行）>的通知》（京建发〔2013〕536号）贯彻实施情况。

4.施工现场建材相关文件的留存情况，重点抽查防水材料、建筑砌块和保温材料等。

5.施工现场建材实物抽查，重点抽查防水材料、保温材料、建筑砌块、管材管件、脚手架扣件等。

四、检查形式

（一）自查阶段

各区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区建设局、各施工集团总公司需明确相应负责部门及人员，结合本次专项检查要求，开展辖区内、集团内建筑节能与建筑材料使用管理情况的自查工作。各单位建筑节能自查项目不少于6个(如本辖区内或集团内在施新建民用建筑工程项目少于6个，自查全部项目)。

各单位现阶段采购备案情况与工程项目明细可通过“北京市建筑节能与建材管理服务平台”查询和下载。

（二）联合检查阶段

市住房城乡建设委建筑节能建材办根据工程进度及各单位自查情况，拟定本次专项检查抽检工程名单，并按照检查安排分别联合相关部门进行检查。

五、工作要求

市和区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区建设局建立对违法违规行为的联合查处机制，对参建单位违反法律法规和标准规范的行为予以纠正，并按照相关规定进行处理和处罚；对向本市建设工程供应不合格建材、提供虚假证明文件的建材供应企业，按照有关规定进行处理，并在本市建设工程材料供应企业市场行为评价管理系统予以公示。

请各单位于11月30日前，将建筑节能自查报告纸质盖章版及电子版报到市住房城乡建设委建筑节能建材办。自查报告需包括检查整体情况、发现的问题及整改情况。

附件：建筑节能与建筑材料使用管理专项检查时间安排

附件：

建筑节能与建筑材料使用管理专项检查

时间安排

一、市区联合检查安排

| 第一组 |  | 第二组 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 | 检查时间 | 行政区域 | 检查时间 |
| 东城、西城 | 11月2日 | 海淀 | 11月2日 11月3日 |
| 朝阳 | 11月3日 11月4日 | 石景山 | 11月4日 |
| 通州 | 11月7日 11月8日 | 门头沟 | 11月7日 |
| 顺义 | 11月9日 | 丰台 | 11月8日 |
| 平谷 | 11月10日 | 怀柔 | 11月9日 |
| 密云 | 11月11日 | 昌平 | 11月10日 |
| 大兴 | 11月14日 | 延庆 | 11月11日 |
| 亦庄 | 11月15日 | 房山 | 11月14日 11月15日 |

二、施工集团系统检查安排

| 施工集团 | 检查时间 |
| --- | --- |
| 北京城建集团有限公司 | 11月16日 |
| 北京建工集团有限公司 | 11月17日 |
| 北京住总集团有限公司 | 11月18日 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 11月21日 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 11月22日 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 11月23日 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 11月24日 |
| 中国新兴建设集团有限公司 | 11月25日 |
| 中铁建设集团有限公司 | 11月28日 |